Préparation d’une soumission

- Lisez la section « Précisions à l’intention du ou de la propriétaire et de l’entrepreneur(e) (ou s’il y a lieu, de son (sa) sous-traitant(e)) » du Formulaire synthèse pour soumission.

- Prenez connaissance du Devis détaillé.

- Communiquez avec l’inspecteur si vous avez des questions concernant les travaux indiqués au Devis détaillé.

Nom de l’inspecteur ou de l’inspectrice :

Numéro de téléphone :

- Ventilez le prix des travaux item par item, si possible. Au minimum, un prix par division des travaux est demandé.

- Incluez les taxes applicables dans le montant total de la soumission.

RAPPEL : Certains équipements spécialisés destinés aux personnes handicapées sont exempts de taxes.

- Signez et datez chaque page du Devis détaillé.

- Remplissez le Formulaire synthèse pour soumission en vous assurant d’y indiquer vos numéros de licence RBQ, de TPS et de TVQ, de même que votre numéro d’entreprise du Québec (NEQ).

- À l’intention des entrepreneurs généraux : Si les travaux pour l’installation des équipements spécialisés sont réalisés en sous-traitance, paraphez et datez chaque page du Devis détaillé pour l’équipement concerné de la soumission du sous-traitant.

- Remettez au propriétaire le Devis détaillé, le Formulaire synthèse pour soumission et la copie de votre licence RBQ. Celle-ci doit être valide pour toute la durée des travaux.

Remarque : Pour que le propriétaire soit admissible à une subvention, vous devez respecter les exigences suivantes :

- Détenir la licence appropriée de la RBQ;

- Détenir des numéros de TPS et de TVQ valides;

- Ne pas figurer au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA).

Réalisation des travaux

Si le propriétaire retient vos services, vous devez :

- Attendre qu’il ait en main l’autorisation écrite de la municipalité ou de la municipalité régionale de comté (MRC), soit le Certificat d’admissibilité et le permis de construction, s’il y a lieu, avant d’amorcer les travaux.

- Préparer des documents distincts s’il profite de l’occasion pour faire d’autres travaux en plus de ceux indiqués dans le Devis détaillé.

- Signer un contrat en bonne et due forme avec lui – il est à noter que les formulaires utilisés dans le cadre du programme ne constituent pas un contrat.

- L’informer et communiquer avec l’inspecteur si, en cours de chantier, vous constatez que des modifications ou des travaux additionnels sont requis, et attendre l’autorisation de l’inspecteur (note : toute demande du propriétaire visant à modifier les travaux prévus au Devis détaillé doit également faire l’objet d’un suivi auprès de l’inspecteur).

- Fournir des photos en cours de travaux, au besoin.

- Fournir, à la fin des travaux, une facture au nom du propriétaire comprenant :

  - Le nom et les coordonnées de l’entreprise;

  - Le numéro de licence RBQ;

  - Les numéros de TPS et TVQ;

  - Le nom et les coordonnées du propriétaire;

  - L’adresse du bâtiment où les travaux ont été réalisés;

  - La date de facturation;

  - Le numéro de la facture;

  - La description des travaux réalisés (note : la facture doit inclure seulement les travaux prévus au devis de l’inspecteur. Les travaux additionnels doivent faire l’objet d’une facturation distincte);

  - Le détail des coûts pour chacun des éléments (au minimum un prix par division des travaux).

- Remplir et signer la section prévue pour l’entrepreneur dans le formulaire Rapport d’avancement des travaux et recommandation de paiement que l’inspecteur vous remettra à la fin des travaux.

Remarque : L’aide financière sera versée au propriétaire à la fin des travaux. Il est de sa responsabilité de procéder au paiement des travaux à l’entrepreneur. Il est toutefois possible de demander un paiement conjoint, si le propriétaire l’autorise.